广东松山职业技术学院

用户需求书

一、项目名称：浈江校区办公室、教工宿舍及道路等修缮项目用户需求。

二、项目预算：978021.39元

三、响应供应商要求：

1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条有关规定；
2.报价人须为在中华人民共和国境内登记注册的具有独立承担民事责任能力的法人。
3.报价人（含其授权的下属单位、分支机构）参加本次报价前三年内有受到各级管理部门处罚的，报名提交资料时须主动填报受处罚的记录，如果不主动填报而被事后发现的，将取消其报价资格，并按有关规定追究责任。
4.服务区域为韶关市的省直单位装修工程定点供应商。（提供广东省电子化采购执行平台（http://210.76.73.185//）-供应商库-定点采购供应商库-装修工程--建筑与装饰工程-服务区域韶关的查询结果（最终以评审小组于评审日当天在广东省电子化采购执行平台（http://210.76.73.185/）的查询结果为准））

四、定标方式：合理低价。

五、报价人要求：法定代表人或代理人必须到现场参与询价，代理人必须拥有法定代表人的授权委托书，否则不予受理。

六、报价方式：对项目总价和项目单价进行报价，报价超过控制单价为无效报价。投标单价包含完成项目所需的人工费、材料费、机械费、各种规费、措施费、安全文明施工费税金及不可预见费用。本项目为单价采购，工程量仅做参考，以完成量为准。报价单位需综合考虑，避免不平衡报价。

七、项目要求：

1.施工内容：水电安装、铺地板、更换吊顶、墙面刷漆、安装不锈钢门、混凝土道路、路灯、线路安装等。

2.质量要求：达到合格。

3.项目开工条件：合同签订后，中标单位须向学院办理开工申请、技术交底和签订施工安全协议。

4.工期：20天。项目特殊，中标单位需出具承诺书，本项目在2021年2月25日前全部完工。开工日期双方协商。

5、项目地点：浈江区犁市镇原曲仁中学

八、质保期：两年，以竣工验收之日起计算质保期。

九、承包方式：固定单价。

十、付款方式：本项目没有进度款，项目完成竣工验收后提供工程发票，支付结算价的97%。

十一、质保金：结算价的3%作为质量保证金。保质期满验收合格无息退还。

十二、验收方式：项目完成后，乙方提交验收申请，甲方组织现场验收。

十三、结算方式：项目完成后，办理现场签证；委托第三方编制工程结算书。