“九龄风度”公园绿化改造项目用户需求书

一、项目名称：“九龄风度”公园绿化改造项目

二、供应商资格：

供应商应具备《政府采购法》第二十二条规定的条件：

1.供应商必须是具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人，投标时提交有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明）副本复印件。分公司参与投标的，提交总公司针对此项目的授权函原件；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.法律、行政法规规定的其他条件

（其中第2至6项目自行出具承诺书，格式自拟）。

三、项目概况：

本项目区域功能旨在为给学生提供课外读书与休闲功能，营造和谐的校园氛围。区域绿地面积约为886㎡，需全面铺种绿草，需清理无用树木，移植乔木和灌木，灌木丛（主要为花叶艳山姜、毛杜鹃、黄婵）约60㎡，灌木球（品种为非洲茉莉、红绒球、红檵木等，胸径约50-80cm）30棵，乔木（品种为棕树6棵，美丽针葵4棵）。

四、服务期限：

自合同签订之日起7天内完成。

五、最高限价：

2.6万元（含税）

六、报价要求：

1.根据《广东松山职业技术学院九龄读书公园绿化改造项目工程量清单》报价，清单数量为参考数量，仅作为价格评审的依据，实际数量以现场实际勘探为准；

2.报价应包括人员费用、服务费用、货物费用、工具器械费用、运输保险费用、清运绿化垃圾费用、后期管护服务费用、各项税费及合同实施过程中不可预见费用等；

3.超过则视为无效报价。

七、评审方式：本项目采用合理低价中标法。

八、具体工作内容

含枯树叶等无用绿化垃圾清理，个别无用低矮树木清理，松土，移植乔木、灌木丛和灌木球，种植绿草（必要时需铺新泥土），后期管护。

工作量清单如下：

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 铺种草 | ㎡ | 886 | 松土，必要时需铺新泥土 |
| 2 | 清理绿地 | ㎡ | 886 | 清理松针、落叶等绿化垃圾，个别无用树木等 |
| 3 | 移植灌木丛 | ㎡ | 60 | 含花叶艳山姜、毛杜鹃、黄婵等 |
| 4 | 移植乔木 | 棵 | 10 | 美丽针葵和棕树 |
| 5 | 移植灌木球 | 棵 | 30 | 含红檵木、非洲茉莉、红绒球等 |

以上数量为估算，具体工程量以现场实际发生为准。

九、施工要求

1.供应商进行绿化施工时须做好现场交通疏导工作及现场警示标记，在确保安全情况下尽量减少对校园人、车交通的影响。

2.供应商进行绿化施工时，产生的垃圾须立即清扫干净，及时清运。做到垃圾随产随清。

3.供应商进行绿化施工时，应注意尽量不让泥土弄脏硬化地面和花基、花坛、墙壁等，若不得已，需在完成施工后及时清洗干净。

4.供应商需在施工前后拍摄照片等图像资料作为竣工资料，在工程验收及结算时提交给采购人。

十、后期管护要求

1.指定专人跟进项目完成后的后期管护情况。时间为3个月。

2.定期过来给植物进行浇水、查看植物生长情况，若长势不好，则采取适当的补救措施。补救措施无效导致植物死亡的，应进行补种，补种植物的管护期按种下的时间顺延3个月。

十一、付款方式

本项目分两次进行支付，项目完成后，中标人开出完税发票，采购人在10个工作日内通过转账方式支付项目总价的70%；三个月的管护期满后若无明显问题，采购人将支付通过转账方式支付剩余项目总价的30%。

十二、现场勘察

投标人投标前可对采购人的施工地点进行现场勘察。

时间：报名结束后的第一个工作日；

地点：广东松山职业技术学院校内；

联系人： 叶老师，联系电话：18927866756。