广东松山职业技术学院2019年校园绿化管护服务项目用户需求书

一、项目名称：广东松山职业技术学院2019年度校园绿化管护服务

二、供应商资格：

供应商须为广东省电子化采购执行平台-供应商库-定点采购供应商库-物业管理服务（服务区域：韶关，服务类型：绿化服务专业承包）的入围单位，须提供查询结果截图（最终以评审小组于评审日当天在广东省电子化采购执行平台的查询结果为准）。

三、服务期限：1年

四、最高限价：38.752万元人民币

五、报价方式：

总报价：           元。

以下1、2、3、5项目具体服务内容及配套设备的要求参照《广州市地方技术规范<园林植物保护技术规范>DBJ440100 / T47-2010》以及《广州市地方技术规范<园林绿化养护管理技术规范>DBJ440100 / T14-2008》中“二级”或以上服务标准的规定。

| 序号 | 项 目 |  | 数 量 | 价格（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 绿地护理 | 草地、色块 | 59648.62㎡ |  |
|  |  | 绿篱 | 713.9m |  |
| 2 | 乔木护理 |  | 1131株 |  |
| 3 | 灌木护理 |  | 1406株 |  |
| 4 | 其他杂草防火带每年修剪3次 |  | 26811.6㎡ |  |
| 5 | 办公室绿植盆栽摆放及养护 |  | 1项 |  |
| 6 | 校园绿植名称铭牌制作安装（具体材质要求以校方要求为准） |  | 1项（约300块） |  |

六、项目概况：

（一）基本情况

1.乔木：有约45个品种，1131棵植物；

2.灌木：有约29个 品种，1406 棵植物；

3.绿篱和色块：有约26个品种，色块面积： 7304.31m2，绿篱：713.9m；

4.地被：台湾草、美国草 52344.31  m2 ；

5.校园其他区域杂草和防火带面积：26811.6㎡。

（二）养护范围：

1.绿化面积（含绿篱、色块等）：59648.62㎡；

2.乔木护理：1131株，灌木护理1406株；

3.校园其他区域剪杂草和防火带(包括小足球场)每年修剪3次，面积26811.6㎡；

学院清理杂草、防火带面积表

| 序号 | 杂草修剪区域 | 修剪原因 | 修剪面积（㎡） | 计划完成时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 学院门口 | 美化校园 | 14 | 4月30日前，8月30日前，11月30日前 |
| 2 | 学院门口大路直上 | 美化校园 | 300 | 4月30日前，8月30日前，11月30日前 |
| 3 | 学十幢院内周围 | 学生活动地段，当防蛇虫伤人 | 237 | 4月30日前，8月30日前，11月30日前 |
| 4 | 汽车技术服务中心内 | 美化校园，保证安全 | 419.5 | 4月30日前，8月30日前，11月30日前 |
| 5 | 厚字楼后面 | 楼房旁地段应适当清空以防蛇虫 | 304 | 4月30日前，8月30日前，11月30日前 |
| 6 | 厚字楼后面阴香林地段 | 迎接新生，美化校园，防止蛇虫伤人 | 2042 | 4月30日前，8月30日前，11月30日前 |
| 7 | 钳工车间院内 | 美化校园 | 216 | 4月30日前，8月30日前，11月30日前 |
| 8 | 焊工车间院内 | 有学生实习，不可太多杂草 | 400 | 4月30日前，8月30日前，11月30日前 |
| 9 | 钳工车间南侧公路两边 | 学生活动地段，当防蛇虫伤人 | 160 | 4月30日前，8月30日前，11月30日前 |
| 10 | 钳工车间后面直上 | 防火要求 | 600 | 4月30日前，8月30日前，11月30日前 |
| 11 | 变压器围墙后面 | 保证安全 | 200 | 4月30日前，8月30日前，11月30日前 |
| 12 | 变压器围墙内 | 迎接新生,美化校园 | 300 | 4月30日前，8月30日前，11月30日前 |
| 13 | 数控车间东侧松树林山坡 | 迎接新生,美化校园 | 735 | 4月30日前，8月30日前，11月30日前 |
| 14 | 学1-4幢内外 | 学生活动地段，当防蛇虫伤人，迎接新生,美化校园 | 255 | 4月30日前，8月30日前，11月30日前 |
| 15 | 松树林栏杆内区域 | 学生活动地段，当防蛇虫伤人，迎接新生,美化校园 | 1466 | 4月30日前，8月30日前，11月30日前 |
| 16 | 松树林栏杆外山坡 | 迎接新生,美化校园 | 700 | 4月30日前，8月30日前，11月30日前 |
| 17 | 学七幢后面 | 迎接新生,美化校园 | 130 | 4月30日前，8月30日前，11月30日前 |
| 18 | 学5-6幢北侧围墙外面及球场 | 迎接新生,美化校园 | 50 | 4月30日前，8月30日前，11月30日前 |
| 19 | 学八幢楼后 | 迎接新生,美化校园 | 70 | 4月30日前，8月30日前，11月30日前 |
| 20 | 大足球场挡土墙靠桂园一侧 | 迎接新生,美化校园 | 332 | 4月30日前，8月30日前，11月30日前 |
| 21 | 桂园北侧宿舍旁杂草地 | 学生活动地段，当防蛇虫伤人，迎接新生,美化校园 | 900 | 4月30日前，8月30日前，11月30日前 |
| 22 | 桂园东北侧保安亭对出地段 | 确保保安视线 | 520 | 4月30日前，8月30日前，11月30日前 |
| 23 | 松园后面水塔、油池周围 | 油池重地防火需要 | 1035 | 4月30日前，8月30日前，11月30日前 |
| 24 | 松园南面绿化区 | 迎接新生，美化校园 | 1304.2 | 4月30日前，8月30日前，11月30日前 |
| 25 | 小足球场 | 春夏季防止杂草过长蛇虫伤人迎接新生运动会前清理一次 | 5280 | 4月30日前，8月30日前，11月30日前 |
| 26 | 教师公寓前蟛蜞菊地段 | 蟛蜞菊外杂草清走 | 2424 | 4月30日前，8月30日前，11月30日前 |
| 27 | 金工北侧路边 | 金工北侧路边学生活动区域清出一段 | 600 | 4月30日前，8月30日前，11月30日前 |
| 28 | 大足球场主席台对面挡土墙 | 运动会会场美化 | 600 | 4月30日前，8月30日前，11月1日前 |
| 29 | 大足球场二期护坡下面挡土墙 | 运动会会场美化 | 910 | 4月30日前，8月30日前，11月1日前 |
| 30 | 大足球场东南角落 | 灌木杂草太高，影响视线 | 400 | 4月30日前，8月30日前，11月30日前 |
| 31 | 松实楼前后 | 楼房前美化地段未种台湾草，需定期修剪杂草,保证美观。 | 160.8 | 4月30日前，8月30日前，11月30日前 |
| 32 | 教师公寓A、B座后面防火带 | 防火要求 | 360 | 4月30日前，8月30日前，11月30日前 |
| 33 | 松华楼后杂草 | 宿舍后杂草太高有蛇虫出没之虞，需经常清理 | 347.1 | 4月30日前，8月30日前，11月30日前 |
| 34 | 松园北侧到桂园北侧挡土墙 | 主要是杂草太大太高影响校容 | 2200 | 4月30日前，8月30日前，11月30日前 |
| 35 | 松实楼后防火带 | 防火要求 | 840 | 4月30日前，8月30日前，11月30日前 |
|  |  | 合计 | 26811.6 |  |

4.办公室绿植盆栽摆放及养护（主要是3间会议室、6间办公室）。

七、招标内容

（一）绿化管护管理工作量

1.基本要求: 对学院范围内的绿地（包括绿篱、草地、色块）、乔木、灌木、走廊花池植物的修剪、松土、除杂草、灌溉、施肥、病虫害防治、植物防寒等等按广东省《城市绿地养护质量标准》（DB44/T 269-2005）和广东省《城市绿地养护技术规范》(DB44/T268-2005)执行。

2.具体要求：

（1）修剪：根据各类植物的特点，立地环境，景观要求，按照操作规程适时进行。

（2）松土：在乔、灌木穴盘内松土，一般结合施肥和除草进行，要求年不得少于2次，以改善土壤通透性状，促进乔、灌木生长。

（3）除杂草：各类绿地、树穴、花坛、绿化带要结合松土及时清理各类杂草。

（4）灌溉：适时浇水，不出现因缺水而影响绿篱及灌木的正常生长和导致绿篱及灌木枯萎、死亡等现象。

（5）施肥：根据各类植物的生长特点及植物对肥料的需要，要求年施肥不得少于2-3次，适时适量进行施肥，以保持各类植物的生长旺盛达到一定景观效果。（对一些生长枝条不够充实的绿植应采取追加施肥）。

（6）病虫害防治：病虫害防治技术操作必须按照《农药操作规程》并参照《园林树木病虫害防治技术操作质量标准》进行作业。对病虫害早发现、早治理，根据病虫害发生情况及时进行喷洒，防虫、治虫、病害危害程度控制在5%以下，无药害发生，确保成活率生长和生长茂盛。每年秋冬季节需进行树干涂白工作。（学院现今的品种大王椰约8棵、约阴香树250棵均有不同程度的染病，中标人必须给出具体的治疗方案，做好染病树种的处理和治疗，并做好足够的预防措施，达到无病虫害效果。）

（7）每年冬季应做好植物防寒工作，含稻草及薄膜覆盖、树干涂白，做到无因霜冻造成的植物树叶枯死现象。

（8）清除枯黄枝条：各类乔木、灌木的出现枯黄枝条须马上处理，不得挂一周以上。

（9）办公室绿植盆栽摆放及养护：办公室放置1.5米高大绿萝，会议室放置小盆绿萝、一帆风顺等品种），保证绿植的正常生长，若绿植长势不良应及时更换。

3.其他要求

（1）临时的绿化任务：因学院发展建设等要求的植物移植、移除、修剪等。（注：合同期内累计需砍伐或移植的乔木直径在40cm厘米以内，数量在30棵以内；灌木胸径在60cm以内，数量在15棵以内，采购人不另外支付费用）

（2）校园绿植名称铭牌制作安装：要求尺寸为长200mm*宽150mm，厚1.5mm-3mm，材质为户外专用塑胶材质，激光雕刻工艺。中标人需按校方要求采取合理方式安装到位。

3.履行合同期间，若有增减项目，参照合同的各项约定，经双方协商，可签订补充协议。

（二）管护人员及要求：

本项目所需管护人员应达到8人:

1.中标人长驻固定在学院的项目负责人1人。（提供其在公司缴交距投标截止日前半年内的社保证明）；

2.配备不少于2名技术工人(具备绿化工、花卉工)（提供其在公司缴交距投标截止日前半年内的社保证明）；

3.其他绿化工人不少于5名。

要求：中标人需做好技术人员招聘，所录用人员没有刑事犯罪记录，确保进场的人员数，同时为员工签订劳动合同并按规定购买社会保险等。中标人需在合同开始执行当日之前把管护人员名册交给采购人。中标人须严 格执行国家、省、市相关的劳动法律法规，确保员工利益不受侵害，与员工发生的一切纠纷及与外界发生的一切债权、债务等纠纷均与学校无关。

八、绿化管护服务职责

1.中标人根据本项目绿化日常管护的项目特点，制定详细、合理的绿化日常管护的月度和年度的工作方案和计划。

2.严格按照双方确认的养护管理质量标准,确保质量。

3.中标人养护不到位的，校方通知中标人整改，中标人应无条件地立即整改。

4.养护过程中因中标人管理不善造成植物生长不良、严重病害或枯死、冻死等状况的，中标人按1：1原样恢复，免费进行补植、补种、维护。

5.因不可抗力或采购人人为造成的补种费用由招标方负责，其他原因造成的补种费用由中标人负责；投标人在现场考察后自行分析本招标项目的实际情况。

6.如遇发生突发事件中标人必须在2小时内响应（包括人员、车辆、设备等），24小时内无条件予以解决，费用由中标人自行承担。遇人力不可抗拒的（如台风、地震、火山、洪水等）则视实际情况由各自承担。

7.中标人的工作人员必需服从校方的管理，遵守学校的规章制度。

8.中标人在管护过程中需严格遵守操作规程和安全规定，在管护期内中标人工作人员发生的不安全事件所造成的损失均由中标人负责。

9.中标人应了解韶关市绿化建设方向和要求，熟悉绿化管理程序，协助学校提高绿化美化建设水平。

九、验收要求

1.考核方式：根据双方签定的校园绿化管护合同，由采购人职能部门对整个合同执行期间进行不间断的监督，采购人职能部门每月一次组织中标人和相关人员共同巡查，在检查监督考核表格上根据项目实况评分，经双方人员签名确认，作为支付服务质量考核保证金的依据。

2.考核的标准：

服务质量评价主要依据：

①广东省《城市绿地养护技术规范》(DB44/T268-2005)

②广东省《城市绿地养护质量标准》（DB44/T 269-2005）

3.考核结果：校方对照合同、校园绿化管护服务质量考核表(作为合同附件提前约定了考核内容及分值)及服务企业的服务情况通过实地调查后进行考核。每月考核等级分为优、良、一般、差四个等级，

（1）若连续三个月的评估结果为“良”等级的，将扣除第三个月服务费的3%作为罚金；

（2）若连续两个月的评估结果为“一般”等级的，将扣除第二个月服务费的3%作为罚金；

（3）若当月评估结果为“差”等级的，将提出警告并要求限期整改，并扣除当月服务费的5%作为罚金；若下个月评估结果仍为“差”等级的，将扣除当月服务费的8%作为罚金；

（4）如累计有三个月的评估结果为“差”等级，则校方有权终止合同。

十、违约责任与退出条款：

1.出现下列情况之一的，中标人除承担法律和经济责任外，采购人有权终止合同，收回中标人的管理权和相关设施设备的使用权，中标人无条件退出，服务费结算至合同终止日，学院不作任何赔偿，履约保证金不退还。

（1）采购人一个月累计3次发出整改通知书，仍达不到要求的。

（2）中标人未能达到二级管护标准，采购人对中标人发出整改通知，一个月后仍未达标的。

（3）中标人养护管理过程中存在转包、分包经营或挂靠经营行为的。

（4）其他违反合同规定，拒不整改或整改后仍未达到要求的。

（5）管护人员名册以中标人在合同开始执行之日交给采购人的为准，若发现管护人员与名册不符的，一经发现，采购人有权主动中止合同。

2.若实际到场的管护人员数量未达到要求的，一经采购人发现，则当月考核评为差等级。

3.由于双方原因，经双方协商，可终止合同，返还履约保证金。

十一、其他要求：

中标人在签订合同时须向采购人交纳中标合同金额5%的履约保证金，合同期内没有出现违约行为，合同期满后不计息15个工作日内返还。

十二、付款方式

1.合同签订生效后，服务管理费按中标金额一年以12个月计,按月支付服务费给中标单位。

2.费用支付方式：校方在每月初凭中标人开出的月费用完税发票，在10个工作日内支付上月费用。寒暑假期间的支付由双方另行协商。

广东松山职业技术学院校园绿化管护服务质量考核表

| 考核项目 | 服务要求 | 分值 | 评分标准 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 整体情况 | (1)遵守甲方规章、制度，按操作规程安全工作，积极配合校方管理人员的工作；(2)按时上下班，人员数量符合规定； (3) 绿化作业应做到工完场清，修剪的树枝、杂草等绿化废弃物及时清理至校外。 | 6分 | 每项2分 |  |
| 乔木 | (1)生长旺盛，枝叶健壮，无枯死； (2) 树木生长良好形态整齐，无凌乱枝条、冗杂枝叶，树干分叉离地面高度不低于3米；(3)修剪过密枝、交叉枝、阴枝等，确保没有枯枝黄叶、折断枝，以及修剪残留枝；4.乔木基部无50厘米高以上萌蘖枝，无过长杂草等物； (5)乔木基部土壤疏松、平整、无板结。 | 20分 | 每项4分 |  |
| 灌木 | (1) 植株生长良好、无明显病虫害，株型整齐，（2）生长旺盛，枝叶健壮，无严重枯枝黄叶，无缺苗死苗；(3)合乎修剪规律，修剪平直整齐、棱角分明、过长枝条抽出20—30cm即修剪。 | 15分 | 每项5分 |  |
| 草坪 | (1) 草坪青绿、修剪整齐、种植稠密、无大面积枯死，总体平整，保持草长在5cm左右；(2) 草坪内无明显杂草和杂物，草坪杂草率不得超过5%；(3) 修剪现场清理干净，无遗漏草屑杂物。(4) 草坪生长无侵入路面或其他植物生长范围的现象。 | 20分 | 每项5分 |  |
| 绿篱色块花坛 | (1)多种植物成片种植时，保持形状美观、造型植物轮廓清晰，层次分明，有立体感；(2)绿篱色块花坛内无杂草、枯枝、残花、残叶等绿化垃圾；（3）过长枝条抽出20—30cm即修剪。 | 15分 | 每项5分 |  |
| 会议室办公室绿植摆放 | 保持植物良好生长势，若生长良好及时更换。 | 4分 | 每项4分 |  |
| 特殊要求 | (1)绿化苗木无普遍性病害，病虫危害率不超过5%；病虫枝及时修剪，并妥善处理；消杀员掌握消杀指示，药物选用、配比符合要求。(2) 树木每年药物涂白一次，涂白统一高度为 80cm-100cm，浓度符合要求。（3）根据各类植物的生长特点及植物对肥料的需要，要求年施肥不得少于2-3次，适时适量进行施肥，以保持各类植物的生长旺盛。（施肥后应及时告知管理人员）。（4）每年冬季应做好植物防寒工作，含稻草及薄膜覆盖等，做到无因霜冻造成的植物树叶枯死现象。 | 20分 | 每项5分 |  |
| 杂草防火带修剪 | 按学院清理杂草、防火带计划表进行，逾期完成一项扣1分。 |  |  |  |
| 附加项 | （1）书面提出建设性的建议被接纳采用一次加2分。 （2）如遇创文、领导视察等活动，积极配合校方工作一次加2分。 （3）发现事故苗头，有效制止重大事故发生，被校方认可一次加5分。 （4）能够及时妥善处置突发事件被校方认可的，一次加3分。 |  |  |  |
| 合计 | 考核等级分为优(90分及以上)、良(80至89分)、一般(60至79分)、差(60分以下) | 总分100 |  |  |
| 考评月份 |  |  |  |  |
| 考评人员签名 |  |  |  |  |
| 评定等级 | 本月考核评估为 等级 |  |  |  |