用 户 需 求 书

一、项目名称：广东松山职业技术学院校园红火蚁防治服务

二、采购方式：公开询价，采用经评审的最低价中标法。

三、项目预算金额：人民币3万元/2年（包干价）。

四、服务期限： 贰年（签订协议日起）。

五、报价人资格：

1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的。

2.近三年类似红火蚁防治项目业绩不少于壹项（提供合同复印件）。

3.本项目不接受联合体报价。

六、服务要求：

1.自备工具，派出专业技术人员对我校内进行全面检查并进行防治；所用防治药物需符合国家相关环保标准。

2.签订合同两个月内完成校园（约323亩）第一阶段的全面消杀，并做好图文记录。

3.完成第一阶段全面消杀并验收合格后，每两月至少进行1次复查维护并做好图文记录

4.维护期内若出现蚁患，由乙方三日内派人到场处理，一切费用由乙方承担。

5. 其他：投标人应自行勘察现场，招标人不统一组织。（联系人：欧阳老师;电话：0757-6502992;勘察时间：      ）

七、报价要求：

1.该报价应包括人工费、交通费、药物成本、管理费、各项税费等费用。

2.报价需同时提供防治方案。

3.报价超出预算金额将视为无效报价。

八、履约保证金：签订合同前缴纳人民币壹千元整（￥1000.00）履约保证金，合同期满后无违约予以无息退还。

九、验收：

完成治理或维护工作后，经绿化、清洁保洁、维修等相关人员组成的验收小组进行实地验收。

1.校园重点区域（教学、宿舍、运动场、办公楼）内无活红火蚁出现。

2.校园其它区域（除上述区域外其它区域）的活红火蚁蚁巢数发生程度控制在2个/10000m2以内。

3.提供全面消杀及每次维护的图文记录等相关材料完整。

十、付款方式：

1.合同签订两个月内完成全面消杀并提供图文记录，经验收合格支付合同总金额的60%。

2.剩余40%的合同总金额待合同期满经验收合格后十个工作日内支付。

十一、红火蚁防治服务协议书：

详见附件：红火蚁防治服务协议书

附件:

红火蚁防治服务协议书

甲方：广东松山职业技术学院

乙方：

广东松山职业技术学院校区内的红火蚁防治工作委托乙方进行有偿治理服务。经双方充分协商达成以下协议：

一、本服务项目协议期限:贰年（2020年  月 日至2022年   月   日止）。

二、协议总金额：人民币**万元/2年（包干价）。

三、自备工具，派出专业技术人员对我校内进行全面检查并进行防治；所用防治药物需符合国家相关环保标准。

四、签订协议两个月内完成校园（约323亩）的全面消杀，经验收合格后，每两月至少进行1次复查维护并做好图文记录。

五、协议期内若出现蚁患，由乙方三日内派人到场处理，一切费用由乙方承担。

六、甲方负责做好防治过程中的有关协调工作。

七、签订协议前缴纳人民币壹千元整（￥1000.00）履约保证金，合同期满后无违约予以无息退还。

八、验收：

完成治理或维护工作后，经绿化、清洁保洁、维修等相关人员组成的验收小组进行实地验收。

1.校园重点区域（教学、宿舍、运动场、办公楼）内无活红火蚁出现。

2.校园其它区域（除上述区域外其它场所）的活红火蚁蚁巢数发生程度控制在2个/10000m2以内。

3.提供全面消杀及每次维护的图文记录等相关材料完整。

九、结算办法：

1、协议签订两个月后、完成全面消杀并提供图文记录，经验收合格支付协议总金额的60%。

2、剩余40%的协议总金额待协议期满经验收合格后十个工作日内支付。

十、违约责任：

1、协议期内甲方发现蚁患电话通知乙方三日内未能及时处理的从履约保证金中每次扣200元。

2、未按要求全面消杀后每两月至少进行1次复查维护的，从履约保证金中每次扣200元。

3、违约扣款超过履约保证金后由协议总金额的40%部分中扣除。

4、如乙方连续三次不按甲方要求及时处理蚁患的，甲方有权单方中止协议且不予支付剩余款项与履约保证金。

5、如乙方在协议期间擅自中止协议不予以退还履约保证金。

十一、其它约定事项：乙方在进行投放药物作业时，现场周边须设安全警示标识，必须遵守国家有关规定及甲方有关校园管理的规定，确保安全、文明施工。如因乙方操作不当，导致设备、设施损坏或人身伤亡事故，均由乙方负责。

十二、协议争议的解决：因本协议发生的任何争议，由协议双方友好协商解决，协商不成的依法向协议签订地人民法院起诉解决。

十三、未尽事宜，由双方共同协商解决。

十四、本协议一式五份，甲方持四份，乙方持一份，具有同等法律效力。

甲方（盖章）：								乙方（盖章）：

甲方代表签名：                    乙方代表签名：