广东松山职业技术学院

用户需求书

一、项目名称：学校宽字楼B座一、二层卫生间修缮项目

二、项目预算：176686.02万元。

三、响应供应商要求：

1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条有关规定；
2.报价人须为在中华人民共和国境内登记注册的具有独立承担民事责任能力的法人。
3.报价人（含其授权的下属单位、分支机构）参加本次报价前三年内有受到各级管理部门处罚的，报名提交资料时须主动填报受处罚的记录，如果不主动填报而被事后发现的，将取消其报价资格，并按有关规定追究责任。
4.服务区域为韶关市的省直单位装修工程定点供应商。（提供广东省电子化采购执行平台（http://210.76.73.185//）-供应商库-定点采购供应商库-装修工程--建筑与装饰工程-服务区域韶关的查询结果（最终以评审小组于评审日当天在广东省电子化采购执行平台（http://210.76.73.185/）的查询结果为准））

四、定标方式：合理低价。

五、报价人要求：法定代表人或代理人必须到现场参与询价，代理人必须拥有法定代表人的授权委托书，否则不予受理。

六、报价方式：对项目总价和项目单价进行报价，报价超过控制单价为无效报价。投标单价包含完成项目所需的人工费、材料费、机械费、各种规费、措施费、安全文明施工费税金及不可预见费用。

七、项目要求：

1.施工内容：4间卫生间拆除旧设施，重新装修（防水、隔断、吊顶、排水、瓷片、洗手台等）

2.质量要求：达到合格。

3.项目开工条件：合同签订后，中标单位须向学院办理开工申请、技术交底和签订施工安全协议。

4.工期：30天。

八、质保期：两年，以竣工验收之日起计算质保期。

九、承包方式：总价包干。

十、付款方式：项目完成竣工验收后提供工程发票，支付合同价的95%。

十一、质保金：合同价的5%作为质量保证金。保质期满验收合格无息退还。

十二、验收方式：项目完成后，乙方提交验收申请，甲方组织现场验收。