学校扩建项目绿化整治与清表项目用户需求书

- 项目名称：学校扩建项目绿化整治与清表项目

- 服务期限：阶段一（具体工作内容1-5项）：40天；

阶段二（具体工作内容第6项）：接到校方通知之日起10天内完成。

- 最高限价：64万元。

- 报价方式：

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 价格 （元） | 金额 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 绿化区域内地形整理、清理杂草（含硬地） | ㎡ | 53280 |  |  | 含绿化垃圾清运 |
| 2 | 乔木裁尾修枝 | 棵 | 450 |  |  | 含绿化垃圾清运 |
| 3 | 灌木修剪整形 | ㎡ | 53280 |  |  | 含绿化垃圾清运 |

注：以上数量为估算。该项目报价包含税费、药物、人工、交通、器械等费用。

- 项目概况:

（一）基本情况：学校扩建项目占地面积约320亩，绿化面积约为三分之一以上，目前已有2年未经过管护，杂草丛生，灌木生长过长过密，乔木枝条过密，部分靠近围墙，存在安全隐患。为达到学生入住和后期绿化管护作业标准，先进行绿化地清理（含绿化地及硬地杂草、苗木修剪、绿化垃圾清理）的工作。

（二）整治与清表范围：主教学楼，3栋宿舍楼，1个体育馆，1个食堂，1个公共浴室，羽毛球场及篮球场，音乐楼，体育馆，主干道。

- 具体工作内容：

1.校园内绿化区域内地形整理、清理杂草、修剪整形。（特殊位置情况施工方与校方双方商议确定后解决）

（1）主干道两侧2米范围内清理杂草;

（2）主教学楼，宿舍楼、体育馆、食堂、公共浴室、羽毛球场及篮球场、音乐楼5米范围内靠近建筑的花池进行杂草清理、灌木修剪造型、挖除枯死苗木。

2.人工与器械配合清理、整理表土，清运大量杂草及无用土等。

3.对目前规划需使用的范围内的乔木进行合理裁枝；保证道路畅通安全的前提下，对乔木主干高3米处进行树枝修剪，修剪方式为间苗修剪（即一株乔木不修剪或只修剪低矮处有碍交通的侧枝，另一株自主干高3米处所有树枝均进行截杆处理）。修剪总数不超过450棵。

4.原本的落叶绿化垃圾及修整后产生的绿化垃圾清运；

5.如果在施工过程中发现地面或地下有管线或其它异常物体时，应先请校方协同查清，待查清后再做出处理方案，并配合校方处理。

6.明年春天雨季来临前针对硬化地面喷洒第二次除草剂，并清理枯死的杂草。

以上具体工程量以现场实际发生为准。

- 施工要求

1.施工方进行绿化施工时须做好现场交通疏导工作及现场警示标记，在确保安全情况下尽量减少对校园人、车交通的影响。

2.施工方进行绿化施工时，产生的垃圾须立即清扫干净，及时清运。做到垃圾随产随清。

3.妥善处理好各类电线、电缆与树木修剪之间的矛盾，不得出现剪断、拉扯、挂擦电缆等情况。施工单位施工中如出现损坏电力、通讯等管线需立即通知招标方，并承担修复费用及相应责任。

4.施工方在施工时须处理好与周边楼宇、车辆、行人的关系，避免扰民事件发生，如出现纠纷、伤人、伤物等事件由施工单位负责处理，并承担相关责任。

5.如未按安全文明施工要求施工，城管、环保等部门按规定进行行政执法的，由施工单位自行处理，费用由施工方承担。

6.施工方需在施工前后拍摄照片等图像资料作为竣工资料，在工程验收及结算时提交给校方。

7.树木砍伐修剪工作属高空作业，危险系数高，施工单位必须高度重视，并采取积极有效预防措施。施工过程中如因施工单位原因造成重大伤亡事故或其他严重影响的，由施工单位自行承担所有后果。

八、验收要求

1.绿化地及硬地无杂草、不影响车辆、行人和正常活动；

2.灌木恢复原有造型轮廓。

3.乔木无安全隐患，主干离地面不低于3米，不影响行人和交通。

4.清表完成后，无明显落叶等绿化垃圾。

九、付款方式

经校方首次验收完成后，凭施工方开出的完税发票，在10个工作日内支付费用的95%；剩余5%尾款在施工方第二年喷洒完第二次除草剂并通过校方验收后支付。